- 泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目招标文件

（简易版）

项目名称：泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位

比选项目

招标编号：DHZB2024053

招标人：泉州师范学院

代理机构：泉州市大汇招标代理有限公司

2024年05月

目  录

第一章  招标公告	3

招标公告	3

第二章  投标须知	8

第1节  投标须知前附表	8

第2节  投标须知	15

一、总则	15

二、招标文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	20

五、开标	20

六、评标	21

七、授予合同	21

第三章 评标办法	24

第四章 建设工程施工合同	27

第一部分 合同协议书	29

第二部分 通用合同条款	29

第三部分 专用合同条款	30

第五章 投标文件（格式）	33

一、投标书	36

二、法定代表人资格证明书	37

三、授权委托书	38

四、知悉函	39

五、资格审查申请资料	40

六、投标人一般情况表	41

七、投标承诺书	42

八、安全责任书	43

九、报价承诺函	45

十、其他资料	46

# 第一章  招标公告

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目已批准，招标人为泉州师范学院，委托的招标代理机构为泉州市大汇招标代理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工单位比选进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程地点：泉州师范学院。

- 承包内容：通过比选确定合同包一中标候选人数6家、备选3家，合同包二中标候选人数7家、备选3家；合同包三中标候选人数3家、备选2家；合同包四中标候选人数4家、备选2家；合同包五中标候选人数3家、备选2家；合同包六中标候选人数3家、备选2家。具有资质的中标单位，承担泉州师范学院采购控制价在3-30万元（不含）的修缮项目施工；如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围施工单位承担。由于工程项目的统筹安排、审批等存在一定的不确定因素，本项目采购人对合同生效期限内的工程任务数量不作任何承诺或保证。即采购人不保证有足够的工程任务以满足所有中标人获得均等的修缮项目施工承包机会；另有可能由于政府机构改革及职能调整、变化等不确定因素造成本项目的随时终止。投标人在投标前对以上内容应有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。本次入围承包的单项工程合同价招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。

  - 服务期限：1年，即自合同签订之日起1年(服务期满后入选单位和备选单位自动失效)。签订入围施工合同，单个项目签订单项合同。

  - 工期要求：招标人根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内完成，逾期按照1000元/天向招标人支付违约金。

  - 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

  - 合同包一市政工程类须具备建设行政主管部门核发合法有效的不低于 叁 级  市政工程施工总承包 资质且具有《施工企业安全生产许可证》；

- 合同包二房屋建筑类须具备建设行政主管部门核发合法有效的不低于 叁 级建筑工程施工总承包 资质且具有《施工企业安全生产许可证》；

- 合同包三防水保温类须具备合法有效的不低于二级防水防腐保温工程专业承包资质和不低于建筑工程施工总承包叁级及以上资质且具有《施工企业安全生产许可证》；

- 合同包四园林绿化类投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力。工商

- 营业执照经营范围应包括园林绿化施工、植物种植、养护、销售等类似项目；

- 合同包五机电工程类须具备合法有效的不低于 叁  级 机电工程施工总承包资质且具有《施工企业安全生产许可证》；

- 合同包六电力施工类需具有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，必须具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；需具备国家能源局颁发有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试四级及以上资质；需具备建设行政主管部门颁发有效的建筑施工《安全生产许可证》；凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的投标人还须在投标文件中承诺中标后自按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续（格式自拟，加盖投标人单位公章）；同时需提供以下相关证明：5年内高校电力施工类业绩（提供合同：累计金额50万以上，提供税务可查的合同发票）；高压电工作业证，电气试验作业证，继电保护作业证，电力电缆作业证，每种证件不少于2本，持证人需提供本单位缴纳6个月及以上社保缴纳记录。

  - 合同包一市政工程类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 贰 级 市政工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

- 合同包二房屋建筑类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）

- 须具备有效的不低于 贰 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）

- 合同包三防水保温类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）

- 须具备有效的有效的注册建造师执业资格或不低于 贰 级 建筑工程  专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）

- 合同包四园林绿化类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）

- 须具备有效的园林绿化专业中级及以上职称。

- 合同包五机电工程类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）

- 须具备有效的不低于 贰 级 机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）

- 合同包六电力施工类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）

- 须具备有效的不低于 贰 级 机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

备注：项目负责人须为本单位人员，投标人须提供社会劳动保险管理中心出具的由投标人为拟派项目经理缴纳比选公告发布之日起前连续6个月社保的缴纳明细表。社保缴纳明细表上须有社会劳动保险管理中心的电子章和防伪码。以上材料原件备查。如对接的项目经理与投标响应的不一致，招标人有权取消该公司中标权，项目经理不得随意变动，如确需变动，需书面征得招标人的同意。项目经理如无法满足招标人要求的，应按招标人要求予以更换。

  - 本招标项目不接受联合体投标。

  - 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类,投标人的企业季度信用得分不得低于/分，对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以/分确定；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网登录）查询。

  - 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

  - 其他资格要求：

- 3.7.1修缮工程具有紧急性，投标人须承诺在接到服务要求时及时响应并在1小时内到达学校。如入围施工单位无法实现承诺内容的，没收其履约保证金，取消该施工单位服务期限内其他项目参与资格并解除合同，由备选单位依次递补。

- 3.7.2投标人提供投标截止时间近半年的完税证明。

- 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年5月29日09:00:00至2024年6月5日17:30联系泉州市大汇招标代理有限公司（地址：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼）邮件方式报名获取比选文件事宜。按照采购公告提供的报名表编辑完整并发邮件至我司的电子信箱（27290888@163.com）

招标文件每份售价：0元。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

- 投标保证金的提交

6.1.	投标保证金提交的时间：投标截止时间前；

6.2.	投标保证金提交的金额：人民币壹万伍仟元整（￥15000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达投标保证金指定账户；

- 投标文件递交

7.1投标文件递交的截止时间：2024年6月7日上午9时00分。投标人应在截止时间前递交至泉州市大汇招标代理有限公司（地址：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼）。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）、泉州师范学院校园网站采购公告栏（https://www.qztc.edu.cn/）上发布。

- 联系方式

招标人：泉州师范学院

地址：泉州市丰泽区东海大街398号，邮编：362000

电话：0595-22919532

联系人：陈老师

招标代理机构：泉州市大汇招标代理有限公司

地址：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼，邮编：362000

电话：0595-22667108，传真：/

联系人：冯工

招投标监督机构名称：泉州师范学院纪检监察室

地址：泉州市丰泽区东海大街398号

泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目

报名表

报名单位名称（公章）：                            报名时间：   年   月   日

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 报名合同包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 投标须知

### 第1节  投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 项目名称：泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目 工期要求：招标人根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内完成，逾期按照1000元/天向招标人支付违约金。 工程地点：泉州师范学院。 - 承包内容：通过比选确定合同包一中标候选人数6家、备选3家，合同包二中标候选人数7家、备选3家；合同包三中标候选人数3家、备选2家；合同包四中标候选人数4家、备选2家；合同包五中标候选人数3家、备选2家；合同包六中标候选人数3家、备选2家。具有资质的中标单位，承担泉州师范学院采购控制价在3-30万元（不含）的修缮项目施工；如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围施工单位承担。由于工程项目的统筹安排、审批等存在一定的不确定因素，本项目采购人对合同生效期限内的工程任务数量不作任何承诺或保证。即采购人不保证有足够的工程任务以满足所有中标人获得均等的零星修缮项目施工承包机会；另有可能由于政府机构改革及职能调整、变化等不确定因素造成本项目的随时终止。投标人在投标前对以上内容应有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。本次入围承包的单项工程合同价招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。 入围期限： 1年，即自合同签订之日起1年(服务期满后入选单位和备选单位自动失效)。签订入围施工合同，单个项目签订单项合同。 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 2 | 投标人资格要求 1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照； - 2.合同包一市政工程类须具备建设行政主管部门核发合法有效的不低于 叁级市政工程施工总承包 资质且具有《施工企业安全生产许可证》； - 合同包二房屋建筑类须具备建设行政主管部门核发合法有效的不低于 叁 级 建筑工程施工总承包 资质且具有《施工企业安全生产许可证》； - 合同包三防水保温类须具备合法有效的不低于二级防水防腐保温工程专业承包资质和不低于建筑工程施工总承包叁级及以上资质且具有《施工企业安全生产许可证》； - 合同包四园林绿化类投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力。工商营业执照经营范围应包括园林绿化施工、植物种植、养护、销售等类似项目； - 合同包五机电工程类须具备合法有效的不低于 叁 级 机电工程施工总承 - 包资质且具有《施工企业安全生产许可证》； - 合同包六电力施工类需具有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，必须具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；需具备国家能源局颁发有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试四级及以上资质；需具备建设行政主管部门颁发有效的建筑施工《安全生产许可证》；凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的投标人还须在投标文件中承诺中标后自按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续（格式自拟，加盖投标人单位公章）；同时需提供以下相关证明：5年内高校电力施工类业绩（提供合同：累计金额50万以上，提供税务可查的合同发票）；高压电工作业证，电气试验作业证，继电保护作业证，电力电缆作业证，每种证件不少于2本，持证人需提供本单位缴纳6个月及以上社保缴纳记录。 - 3.合同包一市政工程类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经 - 理，下同）须具备有效的不低于 贰 级 市政工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； - 合同包二房屋建筑类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理， - 下同）须具备有效的不低于 贰 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证） - 合同包三防水保温类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理， - 下同）须具备有效的有效的注册建造师执业资格或不低于 贰 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证） - 合同包四园林绿化类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理， - 下同）须具备有效的园林绿化专业中级及以上职称。 - 合同包五机电工程类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理， - 下同）须具备有效的不低于 贰 级 机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证） - 合同包六电力施工类投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理， - 下同）须具备有效的不低于 贰 级 机电工程 专业注册建造师执业资格或电力工程相关专业中级以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； 备注：项目负责人须为本单位人员，投标人须提供社会劳动保险管理中心出具的由投标人为拟派项目经理缴纳比选公告发布之日起前连续6个月社保的缴纳明细表。社保缴纳明细表上须有社会劳动保险管理中心的电子章和防伪码。以上材料原件备查。如对接的项目经理与投标响应的不一致，招标人有权取消该公司中标权，项目经理不得随意变动，如确需变动，需书面征得招标人的同意。项目经理如无法满足招标人要求的，应按招标人要求予以更换。 - 4.本招标项目不接受联合体投标。 - 5.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企 - 业季度信用得分为/类,投标人的企业季度信用得分不得低于/分，对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以/分确定；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网登录）查询。 - 6.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 - 7.其他资格要求： - 7.1修缮工程具有紧急性，投标人须承诺在接到服务要求时及时响应并在1小时内到达学校。如入围施工单位无法实现承诺内容的，没收其履约保证金，取消该施工单位服务期限内其他项目参与资格并解除合同，由备选单位依次递补。 - 7.2投标人提供投标截止时间近半年的完税证明。 |
| 4 | 投标有效期：90日历天 |
| 5 | 凡有意参加投标者，请于2024年5月29日09:00:00至2024年6月5日17:30联系泉州市大汇招标代理有限公司（地址：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼）邮件方式报名获取比选文件事宜。按照采购公告提供的报名表编辑完整并发邮件至我司的电子信箱（27290888@163.com）； 招标文件每份售价：0元。 |
| 6 | 本项目要求投标人递交投标保证金： 投标保证金的金额：人民币15000元。 ①应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明项目编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账户信息： 投标保证金银行帐号： 开户行：建设银行泉州丰泽支行 户 名：泉州市大汇招标代理有限公司 账 号：35001656007052528961 注：①投标人须将电汇或银行转账单的复印件（加盖投标人单位公章）作为投标文件的组成部分。 ②投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 7 | 踏勘现场：由投标人自行踏勘。 |
| 8 | 投标质疑和招标人澄清发布形式： 投标人对招标文件或现场情况质疑提交的时间为：2024年6月5日18：00之前。 投标人对招标文件或现场情况质疑提交的形式为：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  | 招标人对投标人要求澄清的答复或招标文件的修改、补充内容发布的形式为： 招标代理机构将于：2024年6月6日（或投标截止时间5天前）将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 |
| 9 | 投标文件的份数： ①纸质投标文件资格及资信证明部分技术商务部分的正本1份、副本3份；报价部分的正本1份、副本3份。 ② 有盖章的PDF版投标文件储存的可读介质（U盘）1份。 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称、（ ）部分”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，泉州市大汇招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：全部纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样（并加盖投标人公章）。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 10 | 投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求： 提交时间：2024年 月 日 时 分前 提交地点：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼 密封要求：密封。 |
| 11 | 投标截止期：2024年6月7日上午9时00分 |
| 12 | 开标时间： 2024年6月7日上午9时00分 开标地点：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼 |
| 13 | 招标人：泉州师范学院 地址：泉州市丰泽区东海大街398号，邮编：362000 联系人：陈老师 电话：电话：0595-22919532 |
| 14 | - 招标代理机构：泉州市大汇招标代理有限公司 地址：泉州市丰泽区温陵北路711号（原省197地质大队）一号楼二楼，邮编：362000 - 联系人：冯工 电话：0595-22667108 |
| 15 | 履约担保金额和形式： 履约担保金额：人民币15000元。 履约担保形式：现金（银行电汇或银行转账）、银行保函等法定方式提交。 采用现金作为保证形式的，应由施工企业基本账户转至招标人指定账户； 因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取比选入围通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权没收投标保证金拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。 履约担保期限：履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的泉州师范学院修缮项目全部验收合格后）无息退还。单项工程不需额外交纳履约保证金。 |
| 16 | 招标代理服务费： (1)本项目招标代理服务费为每个中标候选人500元整，由中标人支付。 (2)支付方式：中标人应在领取比选入围通知书前以现金或银行转账的形式缴纳至招标代理机构指定账户。 |
| 17 | 评标委员会的组建： 1、评标委员会成员人数为 3 人，其中招标人代表 1 人，技术、经济等方面的专家 2 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家 0 人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：在评标专家库中随机抽取。 |
| 18 | 本招标项目采用的评标办法为： 简易评标法 |
| 19 | - 1.推荐候选人数：合同包一中标候选人数6家、备选3家，合同包二中标候选人数7家、备选3家；合同包三中标候选人数3家、备选2家；合同包四中标候选人数4家、备选2家；合同包五中标候选人数3家、备选2家；合同包六中标候选人数3家、备选2家。 - 2.同一单位可以同时参加不同合同包的投标，但只能入选其中一个合同包。 3.服务期限为1年；服务期满后入选单位和备选单位自动失效，采购人将终止合同重新进行招标； |
| 20 | 招标人回复澄清、说明、补正的时限要求：须在评标委员会发出要求投标人作出必要澄清、说明或者补正通知的 30 分钟内回复 |
| 21 | 需要补充的其他内容：1.现场核查：采购人将对中标候选单位进行实地考察或到社会劳动保险管理中心、相关行政主管部门核查或有权要求提供相关原件进行核查。实地考察或核查中，若发现中标候选单位的实际情况与其投标文件所述情况不符者，即可取消其中标候选单位资格，并由成交候选供应商按综合得分排名进行递补。 |

### 第2节  投标须知

### 一、总则

1.工程说明

1.1工程的说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项及招标公告所述。

1.2上述工程部分参照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的形式选择具备规定资格的施工单位参加投标，按简易评标法选定施工单位。

1.3中标人应采取施工安全措施（尤其是师生、周边车辆、行人、居民安全），配合学校做好安全工作，并将其费用考虑到投标报价中。

1.4中标人在施工、装运过程中，应做好校园、周边道路、周边小区及设施等其它公共设施的保护措施，并将其费用考虑到投标报价中。

1.5承包内容：

- 通过比选确定合同包一中标候选人数6家、备选3家，合同包二中标候选人数7家、备选3家；合同包三中标候选人数3家、备选2家；合同包四中标候选人数4家、备选2家；合同包五中标候选人数3家、备选2家；合同包六中标候选人数3家、备选2家。具有资质的中标单位，承担泉州师范学院采购控制价在3-30万元（不含）的修缮项目施工；如涉及有特殊资质要求的项目或者其他有特殊情况的项目，招标人有权决定不由本次比选入围施工单位承担。由于工程项目的统筹安排、审批等存在一定的不确定因素，本项目采购人对合同生效期限内的工程任务数量不作任何承诺或保证。即采购人不保证有足够的工程任务以满足所有中标人获得均等的零星修缮项目施工承包机会；另有可能由于政府机构改革及职能调整、变化等不确定因素造成本项目的随时终止。投标人在投标前对以上内容应有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。本次入围承包的单项工程合同价招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。

2.投标人的资格及投标费用

2.1投标人资格要求：

2.1.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第3项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第3项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

2.1.2投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）的监理人；

- 为本项目（标段）的代建人；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停业；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

2.2评标委员会在评标过程中可对投标人的资格资料进行审查；特别是对有可能承担施工的施工单位，将进行进一步的调查，对此，投标人不得拒绝，应按要求提供有关资料。

2.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

### 二、招标文件

3.招标文件的组成

3.1招标文件包括下列文件、所有按本须知第5条发出的补充通知和其它有效函件。

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  建设工程施工合同

第五章  投标文件（格式）

3.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、工程施工合同等资料。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

3.3投标人应认真检查阅读招标文件是否完整，若发现有缺页或不全时，应及时向招标人提出，以便补齐，否则后果自负。

4.招标文件的澄清和解答

4.1本工程不集中组织投标预备会（答疑会），投标人在踏勘现场和查阅招标文件后，若有问题需要澄清，应于前附表第8项所述的期限前应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

4.2有关招标文件的书面澄清资料将于前附表第8项所述的时间将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。

4.3投标人应经常关注中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）、泉州师范学院校园网站采购公告栏（https://www.qztc.edu.cn/）上所公布的相关资料。投标人未及时获得招标文件的书面澄清资料，由此造成的后果由投标人自行负责。

5.招标文件的修改

5.1在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

5.2补充通知将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）、泉州师范学院校园网站采购公告栏（https://www.qztc.edu.cn/）上公布，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.踏勘现场

6.1本工程不集中组织踏勘现场，投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的相关资料。勘察现场的时间由投标人自行安排，费用由投标人自己承担。

6.2踏勘现场时，投标人应仔细勘察工程的地形、水文地质、自然气象、水源、电源、通讯、交通条件及临时设施用地，以帮助了解招标意图和现场施工条件。投标人踏勘后，将被认为已了解上述情况，并充分了解了自己承担的风险、义务和责任。

6.3在踏勘现场过程中，投标人若发生意外情况，不论何原因造成，招标人及招标代理机构均不负责。

### 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件及投标人与招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

7.2投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1投标文件应包括下列内容：

- 投标书

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 知悉函

- 资格审查申请资料

- 投标人一般情况表

- 投标承诺书

- 安全责任书

- 其他资料

8.2投标人编制的投标文件应使用本招标文件提供的格式，但表格可以同样格式扩展。

9.投标有效期

9.1 投标文件有效期为投标文件递交截止日后90日历天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

9.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内投标保证金的规定仍然适用。

10.投标保证金

10.1投标人应按前附表第6项规定提交投标保证金。

10.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

10.3招标人应当在发出中标通知书后的15日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的15日内，将投标保证金退还中标人。

10.4如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

④投标人在投标期间提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的；

⑤法律、法规规定的其他情形。

11.修缮单项工程合同价的确定

合同价=招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。

2.投标报价

12.1投标报价说明

12.1.1投标人无需填写投标价，投标人递交投标文件则视为同意以工程发包价承接单项工程。

13.投标文件的签署

13.1投标文件应按招标文件规定的格式签署及签章。本招标文件规定的投标人公章应使用法人单位公章；签章为签名或盖章。

### 四、投标文件的递交

14.投标文件编制和加密要求

密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称、（  ）部分”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，泉州市大汇招标代理有限公司不承担责任。

（3）其他：全部纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样（并加盖投标人公章）。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.投标截止期

15.1投标人应按前附表第11项所述的日期和时间之前通过随行易交易电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

15.2 招标人可以按投标须知第5条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，不得开标。招标人可自行确定是否重新招标。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人应当通过投标须知第14项规定的递交投标文件。

16.2投标人应在投标须知第15项规定的投标截止时间前，完成投标文件的递交。当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

16.3 根据本须知第10条的规定，在投标有效期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 五、开标

17.开标

17.1招标人按投标须知前附表所规定的时间在公开进行开标，所有投标人均应当准时参加开标。

17.2开标时，现场解封所有投标文件。

17.3所有投标人的代表号由签到顺序生成。

### 六、评标

18.评标、定标原则

18.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

18.2开标会议结束后，随即召开评标会议，由招标人组建的评标委员会负责评标。

18.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

18.4评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

18.5评标前的准备工作

根据投标人的代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）每个合同包投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）每个合同包投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

19.评标过程的保密

19.1评标委员会成员和评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、入选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.2在投标文件的评审和比较、入选候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

20.投标文件的澄清

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，投标人应当按照评标委员会的要求回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

21.评标办法

详见本招标文件第三章评标办法。

### 七、授予合同

22.合同授予标准

22.1招标人将把合同授予其投标文件有效且根据本工程评标定标办法确定的入围施工单位。

22.2投标人应保证其投标文件的所有内容是真实的、有效的。在授予合同之前，招标人将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现弄虚作假的行为，将有可能导致其投标文件被废除。

23.比选结果公示、比选入围通知书

23.1 比选结果公示：经招标人确认后，将比选结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）、泉州师范学院校园网站采购公告栏（https://www.qztc.edu.cn/）上公示3天。

23.2公示期满后有关部门未接到有关本工程招标投标书面投诉资料，招标人将按有关规定向入围施工单位发出比选入围通知书。

24.合同协议书签订

24.1入围施工单位领取比选入围通知书后3个工作日内与招标人（由校内业主单位代表）签订工程施工合同，合同格式见第四章。

24.2被抽中的入围施工单位不得无故拒绝承接工程项目。

24.3中标人有下列情况之一者，学校有权将其从施工单位入围中剔除，并没收履约保证金：

（1）不在规定时间内领取中标通知书或签收指派文件的；

（2）挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（3）非学校原因，不按规定发放工人工资导致上访或造成不良影响的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在学校催告的合理期限内仍未完工的；

（5）工程质量未达到合格标准或未通过验收，且拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施、安全管理不到位导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的；

（7）有不廉洁行为的；

（8）经催告仍不配合办理结算手续而被书面警告，累计达3次的。

24.4项目承包方式：

- 在相关部门的监督下，由校内业务管理部门根据学校相关文件要求进行工程任务的指派。以上工程指的是泉州师范学院各类预算金额在3-30万元（不含）的工程建设项目。

- 施工单位在收到招标人的任务指派通知后，1个工作日内到泉州师范学院领取单项工程任务指派文件（包含并不限于立项表、派工单 、中标通知书等形式的任务指派文件），并在领取任务指派文件后，根据任务指派文件中规定的工程预算价、主材参考品牌、施工图纸、施工方案及工期等要求开展施工工作，中标优惠率为本次比选的中标优惠率，施工单位须选用该工程主要材料设备选用品牌表以内的品牌。

(3)投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，并赔偿招标人相应的损失。

25.履约担保

25.1中标人应提供不少于投标须知前附表第15项规定数额的履约保证金。

25.2中标人必须在领取中标通知书签订合同前交纳履约保证金，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取比选入围通知书的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权没收投标保证金，拒绝其参加我校以后的投标。若因此给招标人造成损失的，中标人还应赔偿招标人所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的泉州师范学院工程建设项目全部验收合格后）无息退还。单项工程项目不需交纳履约保证金。 中标单位因违法履约责任解除合同，三年内不得再次参选。

# 第三章 评标办法

简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标文件评审；

        - 推荐入选候选人；

        - 提交评标报告。

  - 评标前的准备工作

    - 按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）每个合同包投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）每个合同包投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

（3）随机抽取方式和程序：

随机抽取方式：b

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：每个合同投标人签到序号自动成为投标人代码号，至投标截止时间止随机抽取20家入围评审（每个合同包投标人数量少于20家时，全部入围评审） ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式

备注：招标人只对入围的20家投标人进行投标文件评审，未入围的投标人可先行退场。只有入围并经评审合格的投标人才能进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单。

评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单。进入有效名单的投标人签到序号即自己的代表号，并由代理机构当场公布。

招标人公开随机抽取其中对应数量的号码，第一号码对应的投标人为第一中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第三中标候选人，以此类推。

有效投标人参与抽取中标候选人时，投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件，并在接到随机抽取通知三十分钟内到场参加抽取，否则，视为自动放弃随机抽取资格。招标人依法确定中标候选人。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 投标文件评审办法和标准

    - 投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

3.1.1未完整提供招标文件第5章“投标文件”所规定的全部文件以及未按规定盖章和签署；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.4不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第3项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.5企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.6母公司和其分公司同时参与本项目招标的	；

3.1.7存在投标须知第2.1.2款规定的情形之一；

3.1.8投标人的企业季度信用得分（房屋建筑类）低于60分；

3.1.9未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.10附有招标文件规定的无法接受的条件；

3.1.11不符合招标文件规定的其他资格条件。

只有全部满足上述评审标准的投标人，才有可能成为入选候选人；有一项不符合评审标准的，将否决其入选候选人资格。

  - 推荐入选候选人

4.1在推荐入选候选人前，评标委员会应当对拟推荐的入选候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐入选候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，入选候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐入选候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，入选候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

4.2评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取入选候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码，公开随机抽取确定中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的入选候选人和确定的入围施工单位无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐入选候选人和确定入围施工单位。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和入选候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和入选候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第四章 修缮项目施工单位合同（范本）

合同编号：

泉州师范学院修缮项目施工单位合同

甲方：        （招标人全称）

乙方：        （入围施工单位全称）

根据项目编号为         的泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目（以下简称：“本项目”）的评标结果，乙方为合同包   的入围施工单位（或备选施工单位）。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1.下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：☑无。□。

2.合同标的

| 合同包号 | 项目名称 | 合同包名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目 |  | 1年 |

3.合同标的时间、地点和条件

3.1服务期限：1年，即    年  月  日至   年  月  日，(服务期满后入选单位和备选单位自动失效)。签订入围施工合同，单个项目另行签订项目委派单、项目施工合同。

3.2施工地点：泉州师范学院指定地点

- 3.3工期要求：招标人根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内完成，逾期按照1000元/天向招标人支付违约金。逾期违约金的上限：合同价款的 10％。

4.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

5.合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1施工内容

服务期限内，甲方全校3-30万元修缮项目，从中标单位中委托施工单位。施工单位资源无法满足修缮需求的，按照学校有关规定另行选取施工单位。中选施工单位承担泉州师范学院修缮项目（自合同签订之日起一年）各类预算单项金额在3-30万元（不含）          （类别）修缮工程的建设项目施工。

- 5.2施工单位委托

- 5.2.1  3万元以上5万元以下的小型修缮项目，施工单位的随机抽取工作由甲方归口管理部门组织，抽取人员由归口管理部门派两个工作人员、需求单位派一个工作人员组成。抽取结束后，抽取人员在抽取记录表上签字确认。5万元以上30万元以下的修缮项目，施工单位的随机抽取工作由资产管理处组织，抽取人员由资产管理处、归口管理部门、需求单位各派一个工作人员组成。抽取结束后，抽取人员在抽取记录表上签字确认。

- 5.2.2  施工单位有2个以上在建项目的（未完成结算审核的），原则上不得再承担新的项目。

- 5.3施工单位管理与考核

- 5.3.1修缮项目入围的施工单位按实施项目实行考核制。由建设单位及使用单位对施工单位项目施工情况进行考核，考核结果登记备案。施工项目的考核以百分制计。90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，60-69分为基本合格，60分以下为不合格。考核结果作为是否解除合同和下一轮修缮项目施工单位比选的重要参考依据。单个项目考核成绩在80分以下的必须进行整改，经整改且施工单位自检合格后报使用单位组织二次验收。

- 5.3.2建设单位及使用单位依据施工项目的合同履行情况及施工组织实施情况，对施工单位在合同及内业资料管理、工程质量管理、工程进度管理、工程成本管理及安全文明施工等方面的工作进行审核评价，填写《施工单位评价考核表》（附件1）。

- 5.3.3 存在以下情况之一的施工单位，按解除合同处理，施工单位解除合同三年内不得再次参选，并没收履约保障金：

- （一）单位的资质条件发生变化，不适合承担相关工程项目或已不符合入选条件的；

- （二）被抽中的施工单位无故拒绝承接工程项目的；

- （三）不在规定时间内签订项目施工合同的；

- （四）挂靠、转包、违法分包施工任务的；

- （五）因施工现场安全措施、安全管理不到位等导致人员伤亡事故或存在安全隐患被指出后拒不整改的；

- （六）因施工单位原因造成工程项目在合同约定期限内没有完工，且在学校催告的合理期限内仍未完工，影响学校正常工作的；

- （七）工程质量未达到合格标准或未通过验收，且拒不整改或者在7个日历天内未书面响应的；

- （八）经催告仍不配合办理结算手续而被书面警告，累计达3次的；

- （九）不按规定发放工人工资导致上访或造成不良影响的；

- （十）有行贿行为的；

- (十一)结算高估冒算，审计核减率超过20%两次的，或抽审的分部分项工程量偏差造成结算总造价高估超过20%两次的；

- (十二)项目考核成绩60分以下的；一年内两个项目考核成绩70分以下的；

- (十三)保修期间同一工程项目内容经3次保修后仍不符合质量要求的；

- (十四)存在对工程项目实施造成严重不利影响的其他情形。

- 5.3.4 后勤管理处负责对修缮项目施工单位进行动态管理。根据施工单位的数量变化，适时从公开招标入围的备选单位中依次增补。

6.合同价：

单项工程合同价：招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。具体项目实施时进行具体约定。

7.履约保证金

7.1履约担保金额：人民币15000元。

7.2履约担保形式：现金（银行电汇或银行转账）、银行保函等法定方式提交。

采用现金作为保证形式的，应由施工企业基本账户转至招标人指定账户；

7.3履约担保期限：与服务期相同，入围协议到期后无息退还。

因中标候选人人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取入围通知书的，将被视为自动放弃入围资格，且招标人有权没收投标保证金拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的泉州师范学院修缮项目全部验收合格后）无息退还。单项工程不需交纳履约保证金。

8.违约责任

8.1乙方违约责任

(1)乙方所履行的服务不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”；甲方有权终止合同并要求赔偿；

(2)乙方不按合同约定履约的，甲方有权终止合同并要求赔偿。

8.2甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价1％的违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金；

9.知识产权

9.1乙方提供的标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

9.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

10.付款方式：

10.1小型项目（3-5万（不含）)：竣工并验收合格后，乙方按结算价款提供正式发票，甲方支付至结算价款的100%。

10.2 中型项目(5-30万（不含）)：待工程竣工验收达到合同约定标准、内业资料归档完毕、报备手续齐全、工程结算经发包人委托有造价资质的中介单位审核后，承包人缴交审核结论确认后结算造价的3%至招标人指定账户作为工程质量保修金，发包人一次性支付审核结论确认后的结算造价。工程质量保证金按保修协议执行。本工程所产生的水费电费应按照工程结算价的千分之三从结算价中扣除。

11、解决争议的方法

11.1甲、乙双方协商解决。

11.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

☑向人民法院提起诉讼，具体如下：泉州市丰泽区人民法院。

12.不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13.其他约定

13.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

13.3本合同自签订之日起生效。

13.4本合同一式   份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执  份，送代理机构存档一份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：                         乙方：

住所：                              住所：

单位负责人：              单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                     联系方法：

开户银行：               开户银行：

账号：                 账号：

签订地点：福建省泉州市丰泽区

签订日期： 2024年   月   日

附件1：

| 施工单位评价考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |
| 考核内容 |  | 考核标准 | 得分 |
| 1 | 施工质量（30分） | 是否严格按照施工方案施工；施工工序是否合理；主材选用质量；工程质量验收合格等。 |  |
| 2 | 施工工期（20分） | 是否按时完工 |  |
| 3 | 安全管理（20分） | 特种作业人员是否持证上岗；现场安全管理措施是否齐全；施工人员安全教育及管理是否到位等。 |  |
| 4 | 文明施工（10分） | 施工现场防护措施完善，警示标语齐全；场地整洁、卫生；噪音控制，减少干扰；建筑垃圾及时清理；完工后现场保洁交付等。 |  |
| 5 | 竣工资料（10分） | 竣工资料准确完整，符合要求；竣工资料按时提交等。 |  |
| 6 | 服务态度（10分） | 服务态度热情，积极配合，服从学校安排。 |  |
| 考核得分： |  |  |  |
| 建设单位：（签章） |  | 使用单位：（签章） |  |

# 第六章 投标文件（格式）

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料复印件或扫描件，应为原件彩色扫描件。

(    本)

泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目

投 标 文 件

投   标   人：                 (加盖公章)

法定代表人(或委托代理人)：         (签字或盖章)

日         期：         年      月      日

投标文件目录

一、投标书…………………………………………………………………(  )

二、法定代表人资格证明书………………………………………………(  )

三、授权委托书……………………………………………………………(  )

四、知悉函…………………………………………………………………(  )

五、资格审查申请资料……………………………………………………(  )

六、投标人一般情况表……………………………………………………(  )

七、投标承诺书……………………………………………………………(  )

八、安全责任书……………………………………………………………(  )

九、报价承诺函…………………………………………………………(  )

十、其他资料………………………………………………………………(  )

## 一、投标书

泉州师范学院:

1.根据已收到的 泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目（招标编号：DHZB2024053）的招标文件，我方经考察现场和研究上述招标文件及其有关要求后，我方同意根据招标人设定的资格条件，并按招标文件要求参与投标。

2. 一旦我方入围，我方保证在中标公示结束后3个工作日内到贵校缴纳履约保证金、到招标代理单位领取比选入围通知书。

3．一旦我方中标某个单项工程，我方保证在接到贵校通知后，3个工作日内到贵校领取单项工程中标通知书，在领取中标通知书后3个工作日内与贵校签订施工合同，我方保证在贵校要求的工期内竣工并移交整个工程，工程质量符合  国家现行《工程施工质量验收规范》合格  标准。

4.贵校的比选入围通知书、单项工程中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人（盖投标人单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年   月    日

## 二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

## 三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销   泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目（项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年     月     日

## 四、知悉函

泉州师范学院：

若我司入围贵校泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目，我司同意按招标要求及贵校的各相关规定执行修缮任务。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

## 五、资格审查申请资料

- 1.企业法人营业执照(副本)复印件；

- 2.企业资质证书(副本，含年检记录、变更记录)复印件；

- 3.施工企业安全生产许可证复印件；

4.基本存款帐户开户许可证(或开户核准通知书)复印件；

5.投标保证金有关单据复印件；

6.拟派出项目负责人简要情况表（格式自拟），证书及社保等材料：

8.其它相关证明资料复印件(若有)。

8.1承诺函（能在接到通知后1小时内赶到学校）

8.2完税证明。

- 备注：投标人应将上述资料复印件附入投标文件中，且所有复印件均应加盖投标人法人单位公章。

## 六、投标人一般情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第2.1.2款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（加盖单位公章）

七、投标承诺书

致：（招标人）

我（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公司参加泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目投标，在此郑重承诺：

1、我方已经充分了解相关的规定，一旦我公司成为入选候选人，同意你方按相关的规定对我方的行贿犯罪档案进行查询。若你方发现我公司和法定代表人及其拟任项目负责人，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，同意你方取消我公司入选候选人资格。

2、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。如若弄虚作假，你方有权取消我公司中标资格（已经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文件和施工合同约定的违约责任，并承担全部责任。

4、我方承诺在投标文件中所提交的企业、人员信息符合闽建办筑[2016]8号要求。拟派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案（如需）的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

5、我单位未存在下述情形：①投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。②投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标。

上述承诺，贵单位（招标人）有权对其内容进行核查，如发现有不实之处并经查实后，贵单位有权取消我方的投标资格或入选候选人资格或中标资格，并没收我方投标保证金。如果贵单位因此遭受损失，我方应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。若合同已签订，我方愿按合同约定承担违约责任，贵单位有权单方面与我方解除合同。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

八、安全责任书

致：（招标人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我司参加  泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目   投标，如果我司中标，我司郑重承诺如下：

1、我司拟派的项目负责人为本单位在职员工，该项目的施工及具体问题均由该项目负责人负责管理，若贵单位在施工中发现该项目负责人不是本单位在职员工，招标人有权解除合同。

2、保证自觉遵守国家法律法规，不做任何违法之事。

3、保证严格执行国家颁布的JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》要求；确保现场不发生各类政治刑事案件、突发性事件、各类治安灾害、火灾事故等。

4、项目负责人部负责人将高度重视安全工作，抓好用工制度，经常了解用工动态，及时向操作工做好安全技术交底并签字，确保施工安全，在本项目施工期间对施工安全事故负全责。

5、加强安全教育，提高全员安全意识与知识水平，开工前根据各项工程的施工特点编制安全措施及各项作业安全细则，组织全体人员学习并要求严格遵守。

6、健全安全组织、强化安全检查制度，配备懂业务、事业心强的专（兼）职安全员，充分发挥监督作用，把事故隐患消灭在萌芽之中。

7、施工的民工持有“四证”即：身份证、暂住证、务工证、婚育证，特种作业持上岗证，三机工经劳动局培训考核合格持证上岗；严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自使用电气、机械设备。

8、施工所用的电气、机械设备在使用前应先检测，做好记录。如不符合安全规定的应及时提出，经检测合格后方使用。

9、施工所处的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工具等必须认真检查，发现隐患立即停顿整改，限期改正，待符合安全要求再施工。在施工中由于上述因素不良而导致事故，后果由我司负责。

10、我司在施工期间严格执行和遵守招标人的安全、防火、治安管理规章制度和安全操作规程。招标人有权协助和督促检查，发现隐患我司限期整改，若我司不执行，招标人可按《福建省建设工程施工现场安全管理问题性质的认定和处理规定》来进行违约处理。

11、我司在施工现场设有安全防护设施、安全标语和警告牌，违反此规定造成的后果，由我司负责。

12、我司将经常认真对民工进行安全生产制度及安全技术操作规程教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，自觉遵守安全生产的规定和制度。

13、我司在施工期间的重伤、伤亡事故，将立即报告招标人、监理单位及有关部门，做好抢救伤员保护现场，组织事故调查组，按照“三不放过”的原则，认真查清和分析事故原因和责任，制订防止事故重复发生的措施，负责事故报告、统计、处理。

14、我司将按消防法规和施工安全要求的有关规定，在施工现场办公室、住宿工棚配足消防器材，并对施工人员进行消防常识及消防器材使用的教育。

15、我司将经常开展安全检查，建立安全检查制度并层层分解，建立层层安全岗位责任制，做到奖惩严明。

16、我司将积极配合招标人及相关部门对施工现场进行安全检查。

17、我方将严格执行本责任书，由于违反本责任书造成的事故由我司承担一切责任。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日   期：   年   月    日

九、报价承诺函

致：          （招标人）

如若入围，我司承诺以工程合同价承接单项工程。（合同价=招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点）。

投标人：                 （公章）

日  期：      年    月    日

## 十、其他资料

履约承诺函

致：       （招标人）

我（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公司参加泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目投标，在此郑重承诺：

我方（乙方）已经充分了解相关的规定，一旦我公司成为入选候选人，同意按以下相关的规定进行履约，否则同意你方取消我公司入选候选人资格。

1.合同标的时间、地点和条件

1.1服务期限：1年，即    年  月  日至   年  月  日，(服务期满后入选单位和备选单位自动失效)。签订入围施工合同，单个项目另行签订项目委派单、项目施工合同。

1.2施工地点：泉州师范学院指定地点

- 1.3工期要求：招标人根据实际确定单项工程工期，施工单位必须在规定的工期内完成，逾期按照1000元/天向招标人支付违约金。逾期违约金的上限：合同价款的 10％。

2.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

3.合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

3.1施工内容

服务期限内，甲方全校3-30万元修缮项目，从中标单位中委托施工单位。施工单位资源无法满足修缮需求的，按照学校有关规定另行选取施工单位。中选施工单位承担泉州师范学院修缮项目（自合同签订之日起一年）各类预算单项金额在3-30万元（不含）          （类别）修缮工程的建设项目施工。

- 3.2施工单位委托

- 3.2.1  3万元以上5万元以下的小型修缮项目，施工单位的随机抽取工作由甲方归口管理部门组织，抽取人员由归口管理部门派两个工作人员、需求单位派一个工作人员组成。抽取结束后，抽取人员在抽取记录表上签字确认。5万元以上30万元以下的修缮项目，施工单位的随机抽取工作由资产管理处组织，抽取人员由资产管理处、归口管理部门、需求单位各派一个工作人员组成。抽取结束后，抽取人员在抽取记录表上签字确认。

- 3.2.2  施工单位有2个以上在建项目的（未完成结算审核的），原则上不得再承担新的项目。

- 3.3施工单位管理与考核

- 3.3.1修缮项目入围的施工单位按实施项目实行考核制。由建设单位及使用单位对施工单位项目施工情况进行考核，考核结果登记备案。施工项目的考核以百分制计。90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，60-69分为基本合格，60分以下为不合格。考核结果作为是否解除合同和下一轮修缮项目施工单位比选的重要参考依据。单个项目考核成绩在80分以下的必须进行整改，经整改且施工单位自检合格后报使用单位组织二次验收。

- 3.3.2建设单位及使用单位依据施工项目的合同履行情况及施工组织实施情况，对施工单位在合同及内业资料管理、工程质量管理、工程进度管理、工程成本管理及安全文明施工等方面的工作进行审核评价，填写《施工单位评价考核表》（附件1）。

- 3.3.3 存在以下情况之一的施工单位，按解除合同处理，施工单位解除合同三年内不得再次参选，并没收履约保障金：

- （一）单位的资质条件发生变化，不适合承担相关工程项目或已不符合入选条件的；

- （二）被抽中的施工单位无故拒绝承接工程项目的；

- （三）不在规定时间内签订项目施工合同的；

- （四）挂靠、转包、违法分包施工任务的；

- （五）因施工现场安全措施、安全管理不到位等导致人员伤亡事故或存在安全隐患被指出后拒不整改的；

- （六）因施工单位原因造成工程项目在合同约定期限内没有完工，且在学校催告的合理期限内仍未完工，影响学校正常工作的；

- （七）工程质量未达到合格标准或未通过验收，且拒不整改或者在7个日历天内未书面响应的；

- （八）经催告仍不配合办理结算手续而被书面警告，累计达3次的；

- （九）不按规定发放工人工资导致上访或造成不良影响的；

- （十）有行贿行为的；

- (十一)结算高估冒算，审计核减率超过20%两次的，或抽审的分部分项工程量偏差造成结算总造价高估超过20%两次的；

- (十二)项目考核成绩60分以下的；一年内两个项目考核成绩70分以下的；

- (十三)保修期间同一工程项目内容经3次保修后仍不符合质量要求的；

- (十四)存在对工程项目实施造成严重不利影响的其他情形。

- 3.3.4 后勤管理处负责对修缮项目施工单位进行动态管理。根据施工单位的数量变化，适时从公开招标入围的备选单位中依次增补。

4.合同价：

单项工程合同价：招标控制价（概算）5万元以上项目K值统一取9%，5万元以下不做降点。具体项目实施时进行具体约定。

5.履约保证金

5.1履约担保金额：人民币15000元。

5.2履约担保形式：现金（银行电汇或银行转账）、银行保函等法定方式提交。

采用现金作为保证形式的，应由施工企业基本账户转至招标人指定账户；

5.3履约担保期限：与服务期相同，入围协议到期后无息退还。

因中标候选人人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取入围通知书的，将被视为自动放弃入围资格，且招标人有权没收投标保证金拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待合同履行完成后（依据本次比选结果承担的泉州师范学院修缮项目全部验收合格后）无息退还。单项工程不需交纳履约保证金。

6.违约责任

6.1乙方违约责任

(1)乙方所履行的服务不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”；甲方有权终止合同并要求赔偿；

(2)乙方不按合同约定履约的，甲方有权终止合同并要求赔偿。

6.2甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价1％的违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金；

7.知识产权

7.1乙方提供的标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

7.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

8.付款方式：

8.1小型项目（3-5万（不含）)：竣工并验收合格后，乙方按结算价款提供正式发票，甲方支付至结算价款的100%。

8.2 中型项目(5-30万（不含）)：待工程竣工验收达到合同约定标准、内业资料归档完毕、报备手续齐全、工程结算经发包人委托有造价资质的中介单位审核后，承包人缴交审核结论确认后结算造价的3%至招标人指定账户作为工程质量保修金，发包人一次性支付审核结论确认后的结算造价。工程质量保证金按保修协议执行。本工程所产生的水费电费应按照工程结算价的千分之三从结算价中扣除。

9、解决争议的方法

9.1甲、乙双方协商解决。

9.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

☑向人民法院提起诉讼，具体如下：泉州市丰泽区人民法院。

10.不可抗力

10.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与投标文件评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

中选服务费承诺书

致： 泉州市大汇招标代理有限公司 （招标代理机构）
    我方参与贵公司组织的 泉州师范学院3-30万元（不含）修缮项目施工单位比选项目(招标编号：DHZB2024053 )，如果中选，我方保证按招标文件的规定，以转账、现金或经贵公司认可的其他付款方式，在发放中选通知书之前，向贵公司一次性支付中选服务费。
   特此承诺！

投标人：                 （公章）